| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: 17/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2023 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng         tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt 
ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13 tháng 7 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và 
giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử 
Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh);

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử 
quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh);    Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK 
Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án: Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Điểm đầu: Ngã ba Quán Vuông (Km14+00, Quốc lộ 3C).

- Điểm cuối: Giáp địa phận tỉnh Tuyên Quang.

(Cắt giảm đoạn tuyến từ Ngã ba Ba Mốt, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương đến Ngã ba Quán Vuông, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, đoạn đi trùng Km 0 - Km 14 Quốc lộ 3C do Bộ Giao thông vận tải quản lý).

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: 302.010 triệu đồng (giảm 162.990 triệu đồng).

4. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 70.000 triệu đồng.

- Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025: 232.010 triệu đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023.

6. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km31 (Quốc lộ 3) đến Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu dự án.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2023./.

| . | CHỦ TỊCH Phạm Hoàng Sơn |
| --- | --- |